UMOWA

zawarta w Dziewokluczu, w dniu ……………….. r. pomiędzy:

Gospodarstwem Rolnym Kinga Kulpińska, Dziewoklucz 1, 64-840 Budzyń, NIP:7631739586

reprezentowanym przez Panią Kingę Kulpińską, zwana dalej w treści umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………,  REGON: ……………………………………

reprezentowanym przez …………………………………………, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania część …………….. ………………………………..zadania pn.:

„Budowa wiaty magazynowej na sprzęt wraz oświetleniem i instalacją elektryczną”

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania określają:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiary robót,

które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 2 i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:

- przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy;

- dokumentacją projektową

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

- innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

- zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

- Przedstawicielem Inwestora jest  – ………………………….

- Przedstawicielem Wykonawcy – kierownikiem budowy (robót) jest – ……………………………

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót.

- Materiały budowlane zastosowane do wykonania prac odpowiadać muszą wymogom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową,  przedmiarem robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy,

- dokonywanie odbiorów częściowych w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę,

- dokonanie odbioru końcowego,

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapewnienie funkcji kierownika budowy (robót),

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

- ustawienie na terenie budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

- zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- zapewnienie na terenie budowy ładu, porządku, przestrzegania przepisów i zasad bhp, przestrzegania przepisów ppoż. oraz ochrona przed uszkodzeniami znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci, urządzeń i roślinności.

§ 5

- Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do ……………………r.

- Odbiór etapowy lub końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę.

- Odbioru etapowego lub końcowego robót dokona Zamawiający przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

- Z czynności odbioru, każdorazowo sporządzony zostanie protokół odbioru.

§ 6

- Strony ustalają za wykonanie umowy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:

- brutto …………..zł

(słownie zł: ………………………………………………..)

- podatek VAT w wysokości 23 % w kwocie …………………….. zł,

- netto …………………..zł (słownie zł: ……………………………….zł).

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone zgodnie z ilością rzeczywiście wykonanych robót według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

- Wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe są niezmienne przez cały okres realizacji umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiotem umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak zapoznania się z dokumentacją techniczną nie może być podstawą do żądania podwyższenia stawek jednostkowych.

§ 7

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy następować będzie etapowo, po zakończeniu uzgadnianych z Zamawiającym, bieżących etapów zadania, na podstawie protokołu etapowego odbioru robót.

- Wykonawca wystawiać będzie faktury na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru robót. Wynagrodzenie będzie płatne w formie przelewu w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy nr konta ……………………..w Banku …………………………….

§ 8

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu zamówienia ujawnione w okresie gwarancji jakości, która wynosi 24 miesięcy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, ustalając termin usunięcia wad. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez strony.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne:

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zawinioną przez Wykonawcę zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50,00 % wynagrodzenia umownego brutto,

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA: